📘

GAMMA 3

Journal de bord du projet

Version 1.0  •  03 mai 2026

Phase 0 — Analyse préalable  •  Session 1 (Démarrage)

Document à uploader au début de chaque nouvelle session pour restaurer le contexte complet du projet.

# 1. Contexte du projet

## 1.1 Identité du projet

GAMMA 3.0 est la refonte complète d'un système de gestion automatisée du matériel technique de la Marine tunisienne.

- MOA : Division Approvisionnement (DA) — Base Navale Principale de Bizerte

- MOE : DITAM

- Document de référence : Cahier des charges techniques v1.0 du 12/08/2025

- Auteurs CCT : CF Mnasri, CF Rouissi, LV Nouri, LV Elhammi, LV Fersi

- Diffusion : Limitée (نشرة محدودة)

## 1.2 Existant — GAMMA 2

- Stack legacy : Microsoft Silverlight + Microsoft SQL Server

- Une backup de la BDD existe et sera fournie pour la migration

- Doit être complètement remplacé

## 1.3 Cible — GAMMA 3 (stack imposée par le CCT)

| Couche | Techno imposée |
| --- | --- |
| Frontend | Angular |
| API Gateway | Spring Cloud Gateway |
| Backend | Microservices Spring Boot |
| Auth | Serveur dédié + JWT |
| Messaging | Apache Kafka + WebSocket |
| Reporting | JasperReports |
| BDD relationnelle | PostgreSQL |
| BDD NoSQL | MongoDB (notifications) |
| Conteneurisation | Docker |

## 1.4 Stack imposée par l'utilisateur (en complément)

- Java 21 LTS + Spring Boot 3.2+

- Spring : Web, Data JPA, Security, Validation, WebSocket, Actuator, Batch

- Hibernate + JPA, MapStruct, SpringDoc OpenAPI

- Tests : JUnit 5, Mockito, Testcontainers, RestAssured

- Build : Maven (par défaut, à confirmer)

- Angular 17+ (standalone, signals, new control flow), TypeScript strict mode

- UI : Angular Material OU PrimeNG (à arbitrer) + TailwindCSS

- Tests front : Jasmine/Karma + Cypress

- Cache : Redis  •  Migrations : Flyway

## 1.5 Caractéristiques cibles

- Performance : < 200 ms sur APIs critiques

- Sécurité : OWASP Top 10, RGPD, JWT + 2FA, audit trail

- Collaboration multi-utilisateurs temps réel (WebSocket/STOMP)

- UX moderne : responsive, PWA, WCAG 2.1 AA

- Maintenabilité : code lisible, testé, documenté

## 1.6 Enjeu critique

🔴 MIGRATION DE LA BDD AVEC 0% DE PERTE TOLÉRÉE

Stratégies à considérer : Big Bang, Strangler Fig, Dual-Write, CDC, Spring Batch ETL.

## 1.7 Planning macro imposé par le CCT

| Phase | Durée (sem) | Mois |
| --- | --- | --- |
| 1. Préparation et analyse | 8 | 2 |
| 2. Migration BDD | 32 | 8 |
| 3. Développement (Charte + Front + Back) | 76 | 19 |
| 4. Déploiement | 12 | 3 |
| 5. Formation | 8 | 2 |
| 6. Tests et maintenance | 12 | 3 |
| TOTAL | ≈ 144 | ≈ 29-37 |

# 2. Mode de collaboration convenu

## 2.1 Posture de Claude

- À la fois Tech Lead Senior, Mentor / Enseignant, et Collègue de pair-programming

- Pas un simple générateur de code, mais un partenaire intellectuel

## 2.2 Style pédagogique obligatoire (xAI)

Pour chaque réponse importante :

- Expliquer le POURQUOI avant le COMMENT (intention, alternatives, trade-offs, conséquences)

- Documenter le COMMENT (JavaDoc/JSDoc en anglais, commentaires inline, bloc d'explication en français)

- Contextualiser (rapport au projet, principes SOLID, patterns)

- Anticiper les questions (proposer 2-4 questions de réflexion à la fin)

- Encourager le dialogue (poser des questions, proposer des alternatives à débattre)

## 2.3 Langues

- Français : documentation, explications, dialogues

- Anglais : code, JavaDoc, commits, commentaires de code

## 2.4 Format de réponse type

- Décision d'architecture : Contexte → Options → Comparaison → Recommandation → Conséquences → Validation

- Code : Objectif → Concepts → Approche → Code commenté → Tests → Pièges → Intégration → Questions

- Concept : Problème → Théorie → Application au projet → Exemple → Erreurs courantes → Vérification

# 3. Plan de livrables — Phase d'analyse

| # | Livrable | Statut | Sessions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Synthèse exécutive | ⏳ À démarrer | 1 |
| 2 | Analyse du legacy Gamma 2 | 📅 À venir | 1 |
| 3 | 🔴 Stratégie de migration des données (CRITIQUE) | 📅 À venir | 2-3 |
| 4 | Analyse du cahier des charges | 📅 À venir | 1-2 |
| 5 | Architecture cible Gamma 3 | 📅 À venir | 2 |
| 6 | Modèle de données + mapping legacy | 📅 À venir | 2 |
| 7 | Roadmap & MVP | 📅 À venir | 1 |
| 8 | Structure des projets | 📅 À venir | 1 |
| 9 | Prochaines étapes immédiates | 📅 À venir | 1 |

Total estimé : environ 12 à 14 sessions sur 4 à 6 semaines (cohérent avec les 8 semaines de Phase 1 du CCT).

# 4. Décisions à trancher ensemble

| ID | Décision | Options | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | BDD cible | PostgreSQL vs SQL Server | ⏳ À débattre (livrable 5) |
| D-002 | UI Angular | Angular Material vs PrimeNG | ⏳ À débattre (livrable 5) |
| D-003 | Build backend | Maven vs Gradle | ⏳ À débattre (livrable 8) |
| D-004 | Stratégie migration | Big Bang / Strangler / Dual-Write / CDC | ⏳ À débattre (livrable 3) |
| D-005 | State management Angular | NgRx vs Signals natifs | ⏳ À débattre (livrable 5) |
| D-006 | Architecture | Microservices d'emblée vs Modular Monolith | ⏳ Claude challenge le CCT |

Convention : chaque décision validée sera consignée comme un ADR (Architecture Decision Record).

# 5. Compréhension métier à date

## 5.1 Acteurs identifiés

- EMAM (État-Major Armée de Mer) — niveau stratégique

- BL (Bureau Logistique), BQAI (Qualité / Audit / Inspection)

- DA (Division Approvisionnement) — cœur métier de Gamma

  - Sous-services DA : SGS (stock), SEP (étude/prévision), SM (magasins), DAT (achat/transit), SC (comptabilité), SRR (réforme/remise), SSC (saisie/contrôle), SRE (réception)

- Unités utilisatrices : DMEN, DRC, DEN, DGM, EP, RPS, 51/52 RCM, CFISM, 21 DAS

## 5.2 Modules fonctionnels (CCT — Article 9)

### Front-office

- Recherche multicritère, Authentification, Espace client, Panier, Commande en ligne, Journalisation

### Back-office

- Gestion paramètres (items, articles, classes, unités, corps, utilisateurs, droits)

- Prévisions (PARAM — Plan Annuel de Réapprovisionnement)

- Commande et suivi (fiches de commande, nomenclatures)

- Réception (bon provisoire, PV, bon d'entrée)

- Stockage (mise à jour stock)

- Distribution (demandes, ordres et bons de mouvement)

- Réforme (matériel complet/non complet, plans d'armement)

- Comptabilité (registre d'inventaire)

- Mise à jour des plans (armement, configuration, allocation)

- Réapprovisionnement services régionaux DA

- Remise du matériel

- Statistiques

## 5.3 Modèle 'Article' — extrêmement riche

Un article a 6 blocs de données :

- Données de base (nomenclature, désignation, unité, conditionnement, ISO, échelon de maintenance)

- Données de classification (classe, catégorie, statut Cr/NCr, série, code type)

- Données de planification (stocks min/max/sécu/alerte, mode approv, code ABC, code admin, délais, blocage, code origine, CMA, état)

- Données de stockage (durée conservation, code nature/danger ADR)

- Données comptables (prix, consommabilité, quantité)

- Références constructeurs (NSN, OEM, etc.)

Nomenclature intelligente à 12 caractères :

100 MT 01 0001

│   │  │  └─ Item (4 chiffres)

│   │  └──── Série / Sous-famille (2 chiffres)

│   └─────── Constructeur / Catégorie (2 lettres)

└─────────── Groupe = Classe(1) + Sous-classe(2)

Exemple : 100MT010001 = Joint (item 0001) du moteur 20V538 (série 01) MTU (MT) sous-classe Moteurs Diesels (00), classe Matériel Mécanique (1).

## 5.4 Tables de référence à reprendre

- Unités de gestion : EA, HD, AY, BK, BO, BR, BT, BX, DZ, FT, GL, IN, KT, LB, LI, MR, PR, RO, SH, TU

- Codes type matériel : MC, EQ, BE, DT, PS, PR, PC, AC, OD, OS, MP, MS

- Codes de gestion : Clf, Clu, Ciu, Cei, Csm, Clm

- Codes nature/danger : Classes 1 à 9 ADR (matières dangereuses)

- Codes soutien : S10, S20, S30, S40, S50

- Position administrative : An, Dc, Da, Sb, Va, Ps, Px

- Mode approvisionnement : GRC, ADO, BDC, ADR, MAX, LCE

- Origine matériel : AFn, AFe, FMs, DOc, CL1, CL2, CL3, CL4, PR1, AD1, AD2, AX1

## 5.5 Workflow de création d'article (multi-acteurs)

Responsable produit / Service utilisateur

↓ (estimations consommation, données planification + base)

Service comptable

↓ (ajoute données comptables)

Gestionnaire des stocks

↓ (complète données stockage + classification, valide)

Saisie dans le logiciel

## 5.6 Spécificités sensibles

- Contexte militaire : confidentialité, audit trail, gestion matières dangereuses (ADR)

- Bilingue français / arabe (RTL à prévoir)

- JWT + 2FA + OWASP + RGPD imposés

- Workflow potentiellement avec circuit de signature électronique (à confirmer)

# 6. Questions bloquantes posées (en attente de réponse)

### 🔴 CRITIQUE — Migration BDD

- Volumétrie Gamma 2 : nb tables, nb lignes des grosses tables, taille du backup en Go ?

- Version SGBD source ? (CCT mentionne SQL Server, l'utilisateur a dit MySQL — à clarifier)

- Qualité données legacy : doublons, orphelins, incohérences connus ?

- Historique : migrer tout ou tronquer à N années ?

- Procédures stockées / triggers / vues dans Gamma 2 ?

### 🟠 IMPORTANT — Contexte opérationnel

- Taille de l'équipe de dev ? Niveaux Spring Boot / Angular ?

- Bascule : Big Bang ou cohabitation ?

- Disponibilité key users côté DA ?

- Réseau : intranet militaire isolé ou accès internet ?

### 🟡 UTILE

- Nombre d'utilisateurs simultanés cibles ?

- 2FA : SMS, TOTP, carte à puce militaire (PKI) ?

- Volume rapports JasperReports à reprendre ?

- Mobile : PWA réellement utilisée smartphone ou juste responsive desktop/tablette ?

### 🟢 Pour plus tard

- Circuit de signature électronique avec hiérarchie militaire ?

- Intégrations avec autres SI militaires (RH MDN, finance) ?

# 7. Derniers échanges (résumé)

## Session 1 — 03 mai 2026

### Action utilisateur

- Lancement du projet, fourniture des documents (page de garde, définitions, instructions création/modification fiche article, historique CCF, CCT v1.0 PDF)

- Demande à Claude de proposer hypothèses + questions + plan avant d'attaquer le livrable 1

### Action Claude

- A confirmé sa compréhension métier (système militaire de gestion stock, pas e-commerce)

- A posé 15 questions classées par criticité

- A proposé un plan en 9 livrables / ~14 sessions

- A signalé son intention de challenger le choix microservices dans le livrable 5 (préférence pour modular monolith d'abord)

- A introduit le concept d'ADR (Architecture Decision Records)

### Réponse utilisateur

- A validé l'approche et les hypothèses (« presque toutes correctes »)

- Va récupérer une copie de la BDD Gamma 2 et la version du SGBD

- A demandé une solution de sauvegarde de conversation → ce document

### Prochaine étape

- Reprendre à la prochaine session avec : réponses aux questions bloquantes (au moins volumétrie BDD et type de SGBD source) + démarrage du Livrable #1 : Synthèse exécutive

# 8. Comment reprendre la collaboration

À chaque nouvelle session, l'utilisateur :

- Upload ce fichier (GAMMA3_Journal_de_bord.docx ou .md) dans la conversation

- Dit à Claude : « On reprend le projet GAMMA 3. Voici le journal de bord. On en était au [livrable X]. »

- Claude lit le journal, confirme le contexte, et reprend exactement où on s'est arrêté

À la fin de chaque session importante (livrable terminé, décision actée), demander à Claude :

« Mets à jour le journal de bord avec ce qu'on a fait dans cette session. »

Claude regénérera alors une version à jour du document à télécharger.

# 9. Annexes — Documents de référence

Documents fournis dans le projet (dossier /mnt/project/) :

- 1_page_de_garde.docx — Page de garde officielle (bilingue FR/AR)

- 2_Définition__Abréviation.docx — Glossaire des sigles militaires

- 4_INSTRUCTIONS_DE_CREATION_MODIFICATION_FT.docx — Instructions I01, I02, I03 (modèle FSA, attributs, nomenclature)

- 5_HISTORIQUE.docx — Historique des révisions du CCF

- Cahier_des_chages_V3_GAMMA.pdf — Cahier des charges techniques (document de référence n°1)

- consomabilite_du_materiel.xlsx — Tableau de consommabilité (à analyser)

Fin du journal de bord — version 1.0 — 03 mai 2026